개인용 macOS 개발환경 이전 앱
문서 팩

PRD / UX 명세 / 기술 설계 / QA 계획 / 로드맵

버전 0.9 draft
작성일: 2026-03-02
대상: 개인용 로컬 전용 macOS 앱

| 문서 목적 | 새 맥에서 기존 개발환경을 안전하게 재현하기 위한 제품 정의와 개발 착수 문서를 한 번에 제공한다. |
| --- | --- |
| 권장 구현 방향 | SwiftUI 기반 macOS 앱 + 로컬 manifest JSON + CLI/파일 어댑터 오케스트레이션 |
| 핵심 원칙 | local-first, explicit consent, resumable import, safe defaults, visible verification |
| 기본 가정 | 개인 사용자가 자신의 맥 두 대 사이에서 개발환경을 이전한다. 서버, 계정 시스템, 팀 협업 기능은 제외한다. |

# 문서 구성

이 문서 팩은 실제 개발 착수에 바로 사용할 수 있도록 다음 내용을 하나의 패키지로 묶었다. 별도 분리 문서로 재구성하기 쉽게 섹션별로 독립성을 유지했다.

1. 제품 개요와 문제 정의

2. PRD: 목표, 범위, 요구사항, 성공 지표

3. UX 명세: 화면, 플로우, 상태, 에러/권한 처리

4. 기술 설계: 아키텍처, 모듈, 데이터 모델, restore 순서

5. QA 계획: 테스트 전략, 시나리오, 승인 기준

6. 실행 로드맵: 주차별 계획, 산출물, 리스크

7. 부록: sample manifest, 참고자료

## 사용 전제와 범위 고정

이 문서 팩은 '맥 전체를 복제하는 앱'이 아니라 '새 맥에서 개발환경을 재현하는 앱'을 목표로 한다. Apple의 Migration Assistant는 문서, 앱, 사용자 계정, 설정을 이전할 수 있지만 운영체제를 대체하지는 않으며 [R1], 본 제품은 그 위에 개발자 관점의 선언형 재현성과 검증 기능을 제공하는 별도 도구로 정의한다.

범위 축소를 위해 v1의 필수 지원 대상을 Homebrew, dotfiles allowlist, Git global config, VS Code 설정 및 확장으로 제한한다. SSH 키, 로그인 세션, 브라우저 쿠키, Keychain, DB 데이터 전체 복제는 기본 제외로 둔다. 다만 사용자가 나중에 직접 켜서 추가할 수 있는 확장 포인트는 설계에 반영한다.

# 1. 제품 개요

## 1.1 문제 정의

새 맥을 구매한 개발자는 보통 Homebrew 재설치, shell 설정 복원, Git identity 설정, IDE 확장 복원, 언어 런타임 설치, 재로그인, 수동 권한 승인 같은 작업을 반복한다. 이 과정은 시간이 오래 걸리고, 무엇이 누락됐는지 확인하기 어렵고, 같은 실수를 반복하기 쉽다.

개발자에게 필요한 것은 단순 파일 복사가 아니라 '내가 의도한 개발환경 상태'를 기록하고 새 맥에서 같은 상태에 최대한 가깝게 복원한 뒤, 무엇이 자동으로 되었고 무엇이 수동으로 남았는지를 명확하게 보여주는 경험이다. Homebrew Bundle이 선언형 설치 상태를 표현하는 방식 [R2], Git 설정의 scope 구조 [R5], VS Code의 CLI 기반 확장 관리 [R6]는 이 제품의 핵심 구현 기반이 된다.

## 1.2 제품 비전

한 번의 export로 현재 맥의 개발환경을 이해 가능한 manifest와 패키지로 보존하고, 새 맥에서는 import 한 번으로 동일한 개발 준비 상태에 도달하게 한다. 사용자는 복원 후 '무엇이 설치되었는지, 무엇이 스킵되었는지, 무엇을 수동으로 해야 하는지'를 리포트로 확인할 수 있어야 한다.

## 1.3 제품 원칙

Local-first: 사용자 데이터와 패키지는 기본적으로 로컬 디스크에만 저장한다.

Safe defaults: secret와 파괴적 동작은 기본 제외하고 명시적 opt-in으로만 허용한다.

Deterministic restore: import 순서와 결과가 기록 가능해야 하며 중단 후 재개가 가능해야 한다.

Visible automation: 백그라운드에서 몰래 진행하지 않고 단계, 로그, 스킵 사유를 모두 보여준다.

Adaptors over hardcoding: Homebrew, Git, VS Code 같은 개별 도구는 어댑터로 분리한다.

## 1.4 성공한 상태의 정의

| 항목 | 성공 정의 |
| --- | --- |
| 개발 준비 시간 | 새 맥 초기화 후 앱 실행부터 주요 프로젝트 clone 및 첫 build 가능 상태까지의 시간을 기존 수작업 대비 70% 이상 단축 |
| 재현성 | manifest에 포함된 항목 기준 90% 이상이 자동 또는 준자동으로 복원 |
| 가시성 | 모든 스킵/실패 항목에 대해 원인과 다음 액션이 리포트에 남음 |
| 안전성 | 기본 설정에서 secret와 시스템 민감 영역을 자동 복사하지 않음 |

# 2. PRD

## 2.1 목표와 비목표

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 목표 | 개발환경 export, import, verify의 3단계 경험을 하나의 macOS 앱으로 제공 |
| 목표 | Homebrew 패키지/앱/서비스, dotfiles allowlist, Git global config, VS Code 설정/확장을 안정적으로 재현 |
| 목표 | 중단 후 재개와 검증 리포트 제공 |
| 비목표 | macOS 전체 백업 또는 전체 디스크 복제 |
| 비목표 | 로그인 세션, Keychain, 브라우저 쿠키, 앱 라이선스의 완전 자동 이전 |
| 비목표 | 팀 협업, 클라우드 동기화, 중앙 관리 콘솔 |

## 2.2 핵심 페르소나

페르소나는 '개인 프로젝트와 업무 프로젝트를 동시에 다루는 1인 개발자'다. 그는 새 맥을 받으면 빠르게 기존 생산성을 회복해야 하고, 반복 작업을 자동화하고 싶지만, 어떤 파일이 안전하게 복사 가능한지와 어떤 도구가 OS 권한이나 재로그인을 요구하는지까지 모두 기억하고 싶어 하지는 않는다.

그는 자신이 사용하는 도구를 알고 있으므로, 앱은 과한 마법보다 명시적인 리뷰와 선택 가능한 restore plan을 제공해야 한다. 특히 로컬 데이터 프라이버시를 중요하게 여기므로, 네트워크 연결 없이 동작하는 구조가 선호된다.

## 2.3 JTBD

When I buy a new Mac, I want to reproduce my development environment from a local package so that I can get back to coding in one sitting.

When I restore to a new machine, I want to know exactly what was applied, skipped, or needs manual action so that I do not waste time debugging invisible setup gaps.

When I update my environment over time, I want export artifacts to stay readable so that I can audit and refine what the app manages.

## 2.4 범위 정의

| 범주 | v1 상태 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Homebrew formula / cask / tap / service | 포함 | Brewfile 중심으로 export/import. prefix와 architecture 정보를 함께 저장 [R2][R3]. |
| dotfiles allowlist | 포함 | ~/.zshrc, ~/.gitignore_global, ~/.config/* 등 사용자가 명시한 경로만 포함. |
| Git global config | 포함 | --global 범위만 처리. local/worktree/repo 설정은 제외 [R5]. |
| VS Code settings / keybindings / snippets / extensions | 포함 | CLI 기반 확장 목록과 사용자 설정 파일 복원 [R6]. |
| Xcode CLT 감지 | 포함 | 없으면 사전 체크 단계에서 수동 설치 안내. |
| JetBrains IDE | 후속 | v1에서는 어댑터만 정의하고 실제 export/import는 추후 추가. |
| SSH 키 / GPG 키 | 기본 제외 | 보안상 v1 기본 제외. 추후 opt-in 설계. |
| Docker volume / 로컬 DB 데이터 | 기본 제외 | 정합성, 크기, 중단/재개 복잡도 때문에 후속 단계. |
| Keychain / iCloud Keychain | 제외 | OS 및 Apple 계정 동기화 영역으로 본 제품 책임 밖 [R7]. |

## 2.5 사용자 스토리

| ID | 사용자 스토리 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 사용자로서 현재 맥의 개발환경을 스캔하고 export package로 저장하고 싶다. | P0 |
| US-02 | 사용자로서 export 전에 어떤 항목이 포함/제외되는지 검토하고 싶다. | P0 |
| US-03 | 사용자로서 새 맥에서 package를 열면 설치 전 preflight 결과를 보고 싶다. | P0 |
| US-04 | 사용자로서 import가 중단되더라도 다음 실행에서 이어서 진행하고 싶다. | P0 |
| US-05 | 사용자로서 restore 후 누락된 수동 단계와 검증 결과를 한 화면에서 확인하고 싶다. | P0 |
| US-06 | 사용자로서 dotfiles 경로를 allowlist로 관리하고 싶다. | P1 |
| US-07 | 사용자로서 VS Code 외 IDE 지원을 어댑터 단위로 나중에 추가하고 싶다. | P1 |

## 2.6 기능 요구사항

| ID | 요구사항 | 수용 기준 요약 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | 앱은 source Mac의 OS 버전, CPU architecture, Homebrew prefix, 로그인 사용자 홈 경로를 수집해야 한다. | export report에 machine metadata가 기록된다. | P0 |
| FR-02 | 앱은 export 전 스캔 결과를 카테고리별로 보여주고 include/exclude를 조정하게 해야 한다. | 사용자가 항목별 체크 상태를 수정할 수 있다. | P0 |
| FR-03 | 앱은 Homebrew 상태를 선언형 manifest로 저장해야 한다. | formula/cask/tap/service가 JSON과 Brewfile 형태로 저장된다. | P0 |
| FR-04 | 앱은 사용자 지정 dotfiles allowlist를 파일 패키지에 복사해야 한다. | 허용 경로만 복사되고 스킵 항목 사유가 기록된다. | P0 |
| FR-05 | 앱은 Git global config를 export/import해야 한다. | user.name, user.email 등 global 설정이 새 맥에 적용된다. | P0 |
| FR-06 | 앱은 VS Code 확장 목록과 사용자 설정 파일을 export/import해야 한다. | 확장 재설치와 settings.json 복원이 가능하다. | P0 |
| FR-07 | 앱은 secret 후보를 자동 분류하고 기본 제외해야 한다. | SSH, keychain, browser profiles는 기본 제외 목록에 나타난다. | P0 |
| FR-08 | 앱은 export 결과를 하나의 package 폴더 또는 압축 파일로 저장해야 한다. | manifest.json, files/, reports/ 구조가 생성된다. | P0 |
| FR-09 | 앱은 target Mac에서 preflight를 수행해 누락된 조건을 알려야 한다. | 예: Xcode CLT 미설치, brew 미존재, disk space 부족. | P0 |
| FR-10 | 앱은 bootstrap -> packages -> configs -> ide -> verify 순서로 restore를 수행해야 한다. | restore plan과 실제 실행 로그가 일치한다. | P0 |
| FR-11 | 앱은 Rosetta, logout, reboot 같은 수동 단계 후보를 task queue로 보여줘야 한다. | manual tasks 화면이 생성된다 [R4]. | P1 |
| FR-12 | 앱은 중단 시 checkpoint를 저장하고 다음 실행에서 resume해야 한다. | 성공 단계는 다시 실행되지 않거나 idempotent하게 처리된다. | P0 |
| FR-13 | 앱은 dry-run 모드를 제공해야 한다. | 실제 파일 변경 없이 restore plan만 계산해 보여준다. | P1 |
| FR-14 | 앱은 verify 단계에서 command-level 검증을 수행해야 한다. | brew doctor, git config, code --list-extensions 등 핵심 검증 결과가 리포트에 남는다. | P0 |
| FR-15 | 앱은 사람이 읽을 수 있는 최종 리포트를 생성해야 한다. | 자동 성공/수동 필요/실패가 구분된 HTML 또는 Markdown 리포트가 생성된다. | P0 |

## 2.7 비기능 요구사항

| ID | 요구사항 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 | Local-only 기본값 | 기본 동작에서 외부 서버 전송 없음. 네트워크는 brew/extension install 등 사용자가 명시적으로 import를 실행할 때만 필요. |
| NFR-02 | 설명 가능성 | 모든 자동화 단계는 로그와 restore plan으로 설명 가능해야 한다. |
| NFR-03 | 회복 가능성 | 실패가 전체 과정을 망치지 않고 부분 재시도와 resume가 가능해야 한다. |
| NFR-04 | 안전한 쓰기 | 기존 파일 덮어쓰기는 backup 또는 .bak 정책을 거친다. |
| NFR-05 | 권한 최소화 | 가능하면 파일 읽기/CLI 호출만 사용하고 Accessibility/Automation 권한은 v1에서 요구하지 않는 것을 목표로 한다 [R8]. |
| NFR-06 | 읽기 쉬운 산출물 | manifest.json과 report 파일은 사람이 직접 열어도 이해할 수 있어야 한다. |
| NFR-07 | 호환성 전략 | 동일 architecture 경로를 우선 지원하고, 교차 architecture는 명시적 경고와 함께 처리한다 [R3]. |
| NFR-08 | 성능 | 중간 규모 환경 기준 export 스캔은 3분 이내, manifest 생성은 30초 이내를 목표로 한다. |

## 2.8 성공 지표

| 지표 | 정의 | 초기 목표 |
| --- | --- | --- |
| Export completeness | 사용자가 기대한 관리 대상 중 export package에 포함된 비율 | 90%+ |
| Import completion | P0 항목 중 자동 또는 준자동으로 완료된 비율 | 85%+ |
| Manual task clarity | 수동 단계 항목 중 다음 액션이 명확히 적힌 비율 | 100% |
| Resume reliability | 중단 후 재실행 시 손상 없이 재개한 세션 비율 | 95%+ |

## 2.9 가정, 제약, 의존성

Homebrew Bundle은 선언형 상태 복원에 적합하지만, 패키지 생태계 특성상 과거 시점의 완전 고정 재현까지 자동 보장하지는 않는다. 따라서 앱은 manifest에 버전과 당시 metadata를 최대한 저장하되, 'best-effort reproducibility'를 제품 약속으로 둔다 [R2].

Homebrew 기본 prefix는 Apple silicon과 Intel에서 다르므로, machine metadata와 restore preflight가 필수다 [R3].

macOS는 Full Disk Access, Accessibility, Automation 등 민감 권한에 대해 사용자 승인을 요구한다. v1은 가능한 범위에서 이 권한들을 피하도록 설계한다 [R8].

Migration Assistant와 역할이 일부 겹치지만, 본 제품은 '개발환경 선언/복원/검증'에 집중한다 [R1].

# 3. UX 명세

## 3.1 주요 화면 목록

| 화면 | 목적 | 핵심 요소 |
| --- | --- | --- |
| Home | Export/Import 진입 | 최근 package, 마지막 리포트, 새 export 버튼 |
| Export Scan | 현재 환경 스캔 | 카테고리 카드, 진행률, 스킵 이유 |
| Export Review | 포함/제외 최종 확인 | 카테고리별 item count, allowlist 편집, package 저장 위치 |
| Import Preflight | 대상 맥 조건 확인 | OS/arch 체크, brew/CLT 상태, disk space, 충돌 파일 예고 |
| Import Run | 복원 실행 | phase progress, live logs, step retry, pause/cancel |
| Manual Tasks | 사용자 개입 단계 안내 | relogin/reboot/Rosetta/권한 승인 체크리스트 |
| Verify Report | 최종 검증 | 성공/스킵/실패 요약, 명령 결과, 다음 액션 |

## 3.2 핵심 사용자 플로우

### Export 플로우

사용자가 Home 화면에서 New Export를 선택한다.

앱은 시스템 정보와 지원 어댑터(Homebrew, dotfiles, Git, VS Code)를 스캔한다.

스캔 결과를 카테고리 카드로 보여주고, 사용자는 include/exclude와 경로 allowlist를 조정한다.

사용자가 저장 위치를 고르면 앱은 manifest, 파일 복사본, 리포트를 package로 생성한다.

완료 화면에서 package 경로와 export summary를 보여준다.

### Import 플로우

사용자가 package를 선택한다.

앱은 target Mac에서 preflight를 실행하고 위험 요소를 보여준다.

사용자가 실제 import 또는 dry-run을 선택한다.

앱은 restore phase 순서대로 작업을 수행하고 각 단계 결과를 checkpoint에 기록한다.

필요한 수동 단계가 있으면 Manual Tasks 화면으로 전환한다.

검증이 끝나면 Verify Report를 생성하고 사용자는 세부 로그를 열람한다.

## 3.3 UX 원칙

마법보다 예측 가능성: 자동화 자체보다 '무엇을 하는지'를 명확히 보여준다.

수동 단계도 제품 일부: 사용자 개입이 필요한 순간을 실패가 아니라 설계된 경험으로 다룬다.

중단 가능성 전제: 긴 설치 과정에서 앱 종료나 네트워크 문제를 정상 경로로 취급한다.

선택 가능한 범위: 전체 복원과 선택적 복원을 모두 지원하되 기본은 추천 플랜을 제시한다.

## 3.4 권한 및 보안 UX

v1은 가능한 한 파일 읽기와 CLI 호출로 해결하고, UI 자동화나 접근성 권한을 전제로 하지 않는다. 사용자가 특정 경로를 export 대상으로 추가했지만 OS 정책상 접근이 제한되면, 앱은 해당 항목을 실패로 숨기지 않고 '권한 필요 - 수동 복사 권장' 상태로 표시한다. macOS는 전체 저장장치 접근, 접근성, 자동화 기능에 사용자 승인을 요구하므로 [R8], 권한 요청은 최초 필요 시점에만 보여주는 것이 좋다.

## 3.5 상태 정의

| 상태 | 설명 | 사용자에게 보이는 메시지 예시 |
| --- | --- | --- |
| Detected | 스캔으로 발견됨 | 환경에서 발견됨 |
| Included | export/import 대상에 포함 | 이 항목은 package에 포함됩니다 |
| Excluded | 정책 또는 사용자 선택으로 제외 | 기본 제외 항목입니다. 필요 시 직접 추가하세요 |
| Blocked | 권한 또는 시스템 제약으로 자동 처리 불가 | 자동 복원 불가. 수동 단계가 필요합니다 |
| Applied | 복원 성공 | 복원 완료 |
| NeedsManualAction | 사용자 액션 대기 | 로그아웃 후 다시 열어 계속 진행하세요 |
| Failed | 실패 | 세부 로그를 확인하고 재시도하세요 |

## 3.6 마이크로카피 가이드

권한 관련 문구는 '허용하지 않으면 사용할 수 없음'보다 '허용하면 자동화 범위가 넓어짐' 방식으로 표현한다.

실패 문구는 모호한 오류 코드 대신 action-oriented 문장으로 쓴다. 예: 'Xcode Command Line Tools가 없어 Homebrew restore를 시작할 수 없습니다.'

수동 단계 문구는 체크리스트와 예상 결과를 함께 보여준다. 예: 'Rosetta 설치 후 이 화면으로 돌아와 재시도하세요.'

# 4. 기술 설계

## 4.1 권장 아키텍처

권장 구현은 SwiftUI 기반 macOS 앱 셸 위에 어댑터 기반 오케스트레이션 레이어를 두는 구조다. 네이티브 앱은 권한, 파일 시스템, 프로세스 실행, Finder 연동에서 유리하고, 로컬 전용 제품과도 잘 맞는다. 어댑터는 Homebrew, Git, VS Code 같은 외부 도구별 수집/복원/검증 로직을 캡슐화한다.

App Shell (SwiftUI) -> Scan Orchestrator -> HomebrewAdapter -> DotfilesAdapter -> GitAdapter -> VSCodeAdapter -> Manifest Engine -> Package Builder -> Import Runner -> Verify Runner -> Report Generator -> Checkpoint Store

## 4.2 모듈 책임

| 모듈 | 책임 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Scan Orchestrator | 어댑터 실행 순서 관리, progress 통합, 스캔 실패 누적 | 읽기 전용 |
| Manifest Engine | 정규화된 item 모델 생성, JSON 직렬화, schema 검증 | 핵심 도메인 |
| Package Builder | files/ 디렉터리 생성, manifest/report 저장, 압축 옵션 처리 | 로컬 파일 시스템 |
| Import Runner | phase 실행, 충돌 처리, checkpoint 저장 | idempotent 설계 필요 |
| Verify Runner | 설치 결과 확인, command 기반 검증 | 리포트 입력 생성 |
| Report Generator | 사람이 읽는 최종 산출물 생성 | Markdown 또는 HTML 권장 |
| Policy Engine | secret 제외, overwrite 정책, risky action 승인 여부 판단 | 보안 경계 |

## 4.3 데이터 모델

| 필드 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| schemaVersion | string | manifest 포맷 버전. 예: 1.0.0 |
| exportedAt | datetime | export 생성 시각 |
| machine | object | source machine metadata: hostname, arch, macOS, home path, brew prefix |
| items[] | array | 복원 가능한 최소 단위 목록 |
| restorePlan[] | array | phase 순서와 각 item의 action 요약 |
| manualTasks[] | array | 자동화 불가 또는 추후 사용자 액션 필요 항목 |
| reports | object | scan summary, verify summary, warnings |

## 4.4 Item 단위 모델

| 필드 | 예시 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| id | brew.formula.git | 안정적인 item 식별자 |
| kind | brew_formula / dotfile / git_global / vscode_extension | 어댑터별 타입 |
| title | Git | 화면 노출명 |
| restorePhase | packages | bootstrap, packages, config, ide, verify 중 하나 |
| source | {"path": "~/.gitconfig"} | 원본 정보 |
| payload | {"name": "git", "version": "2.x"} | 복원에 필요한 정규화 데이터 |
| secret | false | 기본적으로 사용자 승인 없이는 true 항목 처리 금지 |
| risk | low / medium / high | 덮어쓰기 및 시스템 영향도 |
| verify | {"command": "git config --global --get user.email"} | 검증 방식 |

## 4.5 package 디렉터리 구조

MyDevEnvExport/ manifest.json manifest.schema.version.txt files/ dotfiles/ .zshrc .gitignore_global vscode/ settings.json keybindings.json snippets/ reports/ export-summary.md verify-summary.md checkpoints/ import-state.json

## 4.6 restore phase 정의

| 순서 | phase | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 0 | preflight | target machine 조건 검사: architecture, disk space, Xcode CLT, brew 존재 여부 |
| 1 | bootstrap | 필수 도구 설치 또는 안내. 예: Homebrew 설치, code CLI 확인 [R3]. |
| 2 | packages | brew formula/cask/tap/service 복원 [R2]. |
| 3 | config | dotfiles, Git global config, shell 설정 복원 [R5]. |
| 4 | ide | VS Code 설정과 확장 복원 [R6]. |
| 5 | manual | 로그아웃, 재부팅, Rosetta, 권한 승인 등 사용자 액션 목록 표시 [R4]. |
| 6 | verify | 명령 실행 및 파일 존재 검증, 최종 리포트 생성. |

## 4.7 어댑터별 구현 메모

### HomebrewAdapter

현재 설치 상태를 Brewfile과 JSON 모두로 저장한다. Brewfile은 선언형 restore 입력이고, JSON은 UI 표시와 검증에 사용한다.

machine metadata에 brew prefix를 저장해 target Mac의 prefix와 다르면 경고한다. Homebrew 기본 prefix는 Apple silicon에서 /opt/homebrew, Intel에서 /usr/local이다 [R3].

cask metadata로부터 Rosetta, logout, reboot 같은 manual task 후보를 생성한다 [R4].

### DotfilesAdapter

기본 allowlist 예시: ~/.zshrc, ~/.zprofile, ~/.gitconfig, ~/.gitignore_global, ~/.config, ~/.ssh/config(파일만, private key 제외).

wildcard 남용을 막기 위해 디렉터리 단위 포함은 .config 같이 명시적 경로에만 허용한다.

복원 시 덮어쓰기 전에 .bak 타임스탬프 사본을 남긴다.

### GitAdapter

v1은 global scope만 다룬다. system, local, worktree 설정은 read-only로 감지하더라도 복원 대상에서 제외한다 [R5].

검증은 git config --global --list 결과와 manifest payload를 비교하는 방식으로 수행한다.

### VSCodeAdapter

확장 목록은 code --list-extensions --show-versions 출력으로 수집한다 [R6].

설정 파일은 settings.json, keybindings.json, snippets 디렉터리 중심으로 관리한다.

v1은 profile별 동기화보다 default user profile 복원을 우선한다.

## 4.8 충돌 및 오류 처리 전략

| 상황 | 처리 전략 |
| --- | --- |
| 대상 파일 이미 존재 | diff 요약을 보여주고 overwrite / keep both / skip 중 선택 |
| Homebrew 설치 없음 | preflight에서 bootstrap 단계 안내 또는 자동 설치 선택지 제공 |
| CLI 실행 실패 | stderr와 exit code를 checkpoint 및 리포트에 저장 |
| 중간 종료 | 마지막 성공 phase와 item cursor를 저장해 resume |
| 권한 부족 | Blocked 상태로 전환하고 수동 경로 안내 |

## 4.9 보안 모델

기본 정책은 secret-free export다. SSH private key, Keychain 항목, 브라우저 프로필, 토큰 저장소는 자동 제외한다.

패키지는 기본적으로 사용자 지정 폴더에 생성하며, 앱 내부에 장기 보관하지 않는다.

리포트와 로그는 민감 값을 마스킹한다. 예: user.email 일부, 토큰 패턴, 개인 경로 세부값.

v2 이후 선택 과제로 패키지 암호화(zip with password 또는 앱 내부 암호화)를 검토한다.

Apple의 iCloud Keychain은 별도의 동기화 메커니즘을 제공하므로 [R7], 본 제품은 그 내부 데이터를 직접 다루지 않는다.

## 4.10 sample manifest

{ "schemaVersion": "1.0.0", "exportedAt": "2026-03-02T10:30:00+09:00", "machine": { "hostname": "old-macbook-pro", "architecture": "arm64", "macosVersion": "15.x", "homebrewPrefix": "/opt/homebrew" }, "items": [ { "id": "brew.formula.git", "kind": "brew_formula", "title": "git", "restorePhase": "packages", "payload": {"name": "git"}, "secret": false }, { "id": "dotfile.zshrc", "kind": "dotfile", "title": "~/.zshrc", "restorePhase": "config", "source": {"path": "~/.zshrc"}, "secret": false }, { "id": "git.global.user.email", "kind": "git_global", "title": "git user.email", "restorePhase": "config", "payload": {"key": "user.email", "value": "masked@example.com"}, "secret": false } ] }

# 5. QA 계획과 승인 기준

## 5.1 테스트 전략

단위 테스트: manifest serialization, path normalization, overwrite policy, checkpoint recovery.

통합 테스트: HomebrewAdapter, GitAdapter, VSCodeAdapter를 fixture 기반으로 검증.

E2E 테스트: export -> transfer -> import -> verify 전체 흐름을 실제 또는 가상 환경에서 검증.

회귀 테스트: 새 어댑터 추가 시 기존 package 포맷과 resume 동작이 깨지지 않는지 확인.

## 5.2 우선 시나리오 매트릭스

| TC | 시나리오 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| TC-01 | 동일 architecture 맥 간 export/import | P0 범위 복원 성공, verify report green |
| TC-02 | 교차 architecture 맥 간 import | prefix 차이 경고 표시, 가능한 항목만 복원 |
| TC-03 | target Mac에 Homebrew 미설치 | preflight 경고 후 bootstrap 진행 |
| TC-04 | target Mac에 Xcode CLT 미설치 | Homebrew restore 전 수동 단계로 차단 |
| TC-05 | VS Code 미설치 | 설치 안내 또는 관련 단계 스킵 후 명확한 리포트 생성 |
| TC-06 | dotfile 충돌 | backup 생성 후 overwrite/skip 정책 동작 |
| TC-07 | import 중 앱 강제 종료 | resume 시 마지막 checkpoint부터 재개 |
| TC-08 | 권한 부족 경로 포함 | Blocked 상태와 수동 안내가 기록 |
| TC-09 | cask 중 Rosetta 필요 항목 존재 | manual task queue에 Rosetta 설치 단계 생성 [R4] |
| TC-10 | invalid package | 사용자가 이해 가능한 오류와 복구 방법 제시 |

## 5.3 승인 기준

| 영역 | 승인 기준 |
| --- | --- |
| Export | P0 범주를 스캔하고 package를 생성할 수 있어야 한다. |
| Import | 동일 architecture 환경에서 P0 범주 85% 이상 자동 또는 준자동 복원 |
| Resume | 강제 종료 후 재실행 시 중복 설치/손상 없이 재개 |
| Report | 실패/스킵/수동 단계가 누락 없이 표시 |
| Safety | 기본 설정에서 secret가 package에 포함되지 않음 |

## 5.4 릴리스 체크리스트

P0 기능 완료 및 회귀 테스트 통과

대표 시나리오 10건 E2E 통과

resume 및 overwrite backup 검증 완료

문서화: README, known limitations, supported scope 최신화

개인용 배포 경로 확인: local build 또는 signed app bundle 중 선택

# 6. 실행 로드맵

## 6.1 권장 마일스톤

| 주차 | 목표 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1주차 | 도메인 모델 확정 | manifest schema, package layout, scope freeze |
| 2주차 | Export 코어 | Scan Orchestrator, Homebrew export, dotfiles allowlist export |
| 3주차 | Import 코어 | preflight, restore phase runner, checkpoint store |
| 4주차 | Git + VS Code 어댑터 | global config, settings, extension restore |
| 5주차 | Verify + Report | 검증 명령, Markdown/HTML report, manual task queue |
| 6주차 | QA 및 self-dogfooding | 실제 맥 간 migration 리허설, known issues 목록 |

## 6.2 작업 우선순위

가장 먼저 manifest와 restore phase를 고정한다. UI보다 데이터 계약이 우선이다.

그 다음 Homebrew export/import와 dotfiles 복원을 만든다. 여기까지 되면 전체 가치의 절반 이상이 생긴다.

그 후 Git global, VS Code, verify report를 붙인다.

마지막으로 resume, 충돌 처리, UX polishing을 진행한다.

## 6.3 추후 확장 후보

| 후보 | 추가 이유 | 복잡도 |
| --- | --- | --- |
| JetBrains 어댑터 | 개발자 IDE 다양성 확대 | 중간 |
| asdf / nvm / pyenv 지원 | 언어 런타임 재현성 향상 | 중간 |
| 패키지 암호화 | 로컬 package 유출 위험 감소 | 중간 |
| Docker / DB exporter | 개발 서비스 상태까지 확장 | 높음 |
| APFS snapshot 보조 export | 일관된 파일 시점 확보 | 높음 [R9] |

# 7. 리스크와 결정 로그

## 7.1 주요 리스크

| 리스크 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 도구별 설치 방식 차이 | 복원 불일치 | 어댑터별 검증과 manual task 설계 |
| 교차 architecture 문제 | prefix 및 package availability 차이 | preflight 경고, 동일 architecture 우선 검증 |
| 권한 제한 | 일부 경로 export 실패 | v1 권한 최소화, blocked state 명시 [R8] |
| 패키지 버전 변화 | 완전 동일 재현 어려움 | manifest에 버전 기록, best-effort 문구 명시 |
| secret 유출 가능성 | 보안 사고 | 기본 제외, 마스킹, opt-in 분리 |

## 7.2 지금 내려도 좋은 결정

v1은 서버 없이 로컬 전용으로 간다.

v1 IDE 지원은 VS Code 1종으로 제한한다.

v1의 secret 정책은 '기본 제외'다.

v1 공식 목표는 동일 architecture 안정화이고, 교차 architecture는 best-effort다.

보고서 포맷은 Markdown 우선, 필요 시 HTML 추가 생성으로 간다.

## 7.3 아직 미결정으로 남겨도 되는 항목

패키지 압축 형식(zip vs folder) 최종 선택

v2에서 암호화 패키지를 넣을지 여부

JetBrains support의 구체적 UX

APFS snapshot 기반 export를 실제로 사용할지 여부

# 8. 부록

## 8.1 개발 시작 체크리스트

manifest schema와 sample manifest를 코드 저장소에 커밋

HomebrewAdapter와 DotfilesAdapter 인터페이스 정의

target machine preflight 결과 모델 작성

overwrite 정책과 checkpoint 저장 형식 확정

실제 본인 맥 기준 allowlist 초안 작성

## 8.2 권장 초기 저장소 구조

apps/ MacEnvMover/ App/ Features/Export/ Features/Import/ Features/Verify/ Domain/ Infrastructure/Adapters/ Homebrew/ Dotfiles/ Git/ VSCode/ Infrastructure/Checkpoint/ Reports/ docs/ product-doc-pack.docx manifest.schema.json samples/ manifest.sample.json

## 8.3 참고자료

| [R1] | Apple Support. Transfer to a new Mac with Migration Assistant. Updated Feb 10, 2026. support.apple.com/en-us/102613 |
| --- | --- |
| [R2] | Homebrew Documentation. Homebrew Bundle, brew bundle and Brewfile. docs.brew.sh/Brew-Bundle-and-Brewfile |
| [R3] | Homebrew Documentation. Installation. docs.brew.sh/Installation |
| [R4] | Homebrew Documentation. Cask Cookbook. docs.brew.sh/Cask-Cookbook |
| [R5] | Git Documentation. git-config. git-scm.com/docs/git-config |
| [R6] | Visual Studio Code Documentation. Command Line Interface. code.visualstudio.com/docs/configure/command-line |
| [R7] | Apple Support. Set up iCloud Keychain to autofill information on Mac. support.apple.com/guide/mac-help/mh43699/mac |
| [R8] | Apple Platform Security. Controlling app access to files in macOS. support.apple.com/guide/security/secddd1d86a6/web |
| [R9] | Apple Support. View APFS snapshots in Disk Utility on Mac. support.apple.com/guide/disk-utility/view-apfs-snapshots-dskuf82354dc/mac |